## Slide 1: Orange Guinée Weekly Co-SDA
Semaine 31
  Structure : DSI/DF/SDA
  Date : 30/07/2024
  Prochaine Réunion : 06/08/2024
Présentation des activités hebdomadaires du service Studio Digital & Agilité

## Slide 2: Participants
2
LEGENDE
P = Présent
E = excusé
N° | Prénoms et Noms | Présence | Date Congés | Solde Congé
1 | Ousmane BARRY | P | 15/07/2024 au 15/08/2024 | 
2 | Ibrahima Assiatou DIALLO | P |  | 
3 | Abdoul Goudoussy DIALLO | P |  | 
4 | Aissatou Bella DIALLO | P | 18/04/2024 au 30/04/2024 | 
5 | Alpha Oumar Djouly DIALLO | P | 01/12/2024 au 31/12/2024 | -1
6 | Abdourahamane Besmor BAH | P | 01/08/2024 au 21/08/2024 | -2
7 | Saidou BAH (STG) | P |  | 
8 | Hadja Fatoumata CAMARA (STG) | P |  | 
9 | Baïlo CONDE (STG) | P |  | 

## Slide 3: I. Informations Générales
3
Faits marquants:
  SAPER : mise a disposition pour les tests
  DISTRINET: En attente du Go live
  Nimba plus: Intégration de keycloak encours
Infos Générales
  Mise en place d’un nouveau Quality Gate sur la chaine devops
Infos CoDSI
Points CoDSI
  Développer un module de Inventory management pour Distrinet

## Slide 4: II. Tableau de Bord
4
Chart: Objectifs 2024
| Target | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin
Chaine DevOps | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
Livraison Apps | 0.85 | 1 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 1
GitLab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Health Check | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9
Etudes Faisabilités | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Disfonctionnement | 0.8 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 5: III. Revu des activités sur les Projets 1/3
Projets | Taches |  |  |  |  | Direction | Responsable(s)
NIMBA+ | Projet Refonte NIMBA: TELCO: vente, swap, swap-4G OM création, Régularisation, Suspension Environnement et Chaine DevOps NOK |  |  |  |  | DDV | SDA
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 99 | 7 | 4 | 88 |  | 
Base Unique GED (migration des pièces) | Reprise de migration des données vers la prod |  |  |  |  | DCIRE/DDV | Ousmane BARRY Aissatou Bella DIALLO ETAT: %
 | Pièces | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 12.165.578 | 1.879.000 |  |  |  | 
Iventory Management (simma) | Tests en cours |  |  |  |  | DSI | Ousmane BARRY Hadja Fatoumata CAMARA Deadline:
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 
Distrinet | En attente du Go Live |  |  |  |  | DDV | Abdourahamane Besmor BAH Ibrahima Assiatou DIALLO Deadline: 28/06/2024
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 
PayPro | Livrée en attente de GoLive. |  |  |  |  | OFMG | Saidou BAH
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
5

## Slide 6: III. Revu des activités sur les Projets 2/3
Projets | Taches |  |  |  |  | Direction | Responsable(s)
FEINTEINGNI | Sprint Terminé |  |  |  |  |  | Aissatou Bella DIALLO Hadja Fatoumata Camara Baïlo Condé
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 47 | 0 | 0 | 47 |  | 
Saper | Déploiement terminé Tests encours au niveau DRH |  |  |  |  | DRH | Alpha Oumar Djouly DIALLO Abdoul Goudoussy DIALLO
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 
Intranet | Intégraton de docuware encours |  |  |  |  | DRH | Alpha Oumar Djouly DIALLO
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 9 | 0 | 1 | 8 |  | 
Portail | Deploiement  OK |  |  |  |  | DRH | Alpha Oumar Djouly DIALLO Abdourahamane Besmor BAH
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 
Recrut OGC | GoLive  OK |  |  |  |  | DRH | Alpha Oumar Djouly DIALLO
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre |  |  |  |  |  | 
CartOM | Go Live  OK MEP  OK |  |  |  |  | DCIRE/DDV | Saidou BAH
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
6

## Slide 7: III. Revu des activités sur les Projets 3/3
Projets | Taches |  |  |  |  | Direction | Responsable(s)
PretRH | Test des corrections en cours |  |  |  |  | DRH | Aissatou Bella Diallo
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 
ReformeRH | Sprint pour correction de bugs: en attente Mise à jour base employés (encours). |  |  |  |  | DRH | SDA
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 
PBailleur | OK |  |  |  |  | DRPS | SDA
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 9 | 2 | 1 | 6 |  | 
Nimba BO | Intégration de ChatBot (deployé) Souci refresh  Test concluant, en attente de déploiement |  |  |  |  | DDV/DREC | Abdoul Goudoussy DIALLO
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
Simma | OK |  |  |  |  | DREC/DDV | Ousmane BARRY Alpha Oumar Djouly DIALLO
 | Tickets | Total | attentes | encours | terminés |  | 
 | Nombre |  |  |  |  |  | 
7

## Slide 8: IV. Plan d’actions
8
Projet | Actions | Affecté à | Deadline | Statut
Nimba BO | Analyse remontée : compte OM full dans Nimba et Light dans Tango (option Export historique) | Abdoul | 15/03/2024 | Le filtre c’est soit sur création ou update pas les 2
NIMBA | Les ventes couplés telco/om qui disparaissent du panneau vente sim après le traitement | Bella | 15/03/2024 20/06/2024 | Corrigé, test concluant, attente de MEP
NIMBA | La mise à jour du lieu de naissance dans nimba n'est pas prise en compte dans simma pour les anciens cas mais OK pour les nouveaux | Abdoul | OK Attente de MEP | Le souci concernait les anciennes données
SIMMA | Les caractères spéciaux ne sont pas pris en compte sur le lieu de naissance dans SIMMA | Abdoul | 15/02/2024 15/03/2024 | corrigé. Déploiement en attente
NIMBA | L'action création OM dans nimba | Abdoul | OK | Fait, non déployé
NIMBA | L'exportation des données (action création OM) ne marche pas avec un grand volume de données | Abdoul | OK | en attendant exporter par intervalles
NIMBA | La mise à jour du nom et prénoms dans nimba intervertit les champs dans simma | Djouly & Abdoul | 15/03/2024 | API MAJ mais nécessite des reco de Nouhou
NIMBA | Code d’erreur (999) simma sur vente SIM nimba |  |  | A vérifier
SIMMA | On y trouve dans les ventes des N° de pièces utilisées pour activer plus de 5 sims Limiter le nombre de SIM à 5 par pièce |  | 15/02/2024 | ventes simultanées (à la même seconde)
 | Autoriser la création des comptes en full pour les agences et franchises tout en mettant un contrôle afin d’éviter que les 3 comptes par pièce soient tous migrés en full | Abdoul | API + 15j | Attente API Bigdata
 | Dashboard PDV (ventes, souscriptions, migrations, etc) | Abdoul | 15/03/2024 | Pour activité
 | Intégrer dans NIMBA MOBILE les argumentaires des offres OFMG et technique de vente | Abdoul | OK | Réception des Liens + 3j
 | Traitement des dossiers identifications dans nimba (MAJ des infos dans simma) | Djouly & Abdoul | 15/03/2024 | 
Dec. Interet | Demande d’évolutions |  |  | En attente des BA

## Slide 9: V. Divers
9

## Slide 10
Merci